# Проект: Интерактивен 3D софтуер за 10 СУ „Йордан Йовков“ – Сливен
Цел: Създаване на работеща версия на софтуер, която позволява на новодошли ученици и преподаватели да се ориентират в училището чрез интерактивен 3D опит.

# 1. Цел на MVP

Създаване на работеща 3D платформа, в която потребителят се движи свободно в реалистичен мащабиран модел на училището, влиза през отворими врати, избира герой и може да използва сайта за информация и изтегляне.

MVP трябва да докаже, че:

- Реалистичната 3D среда помага на новите ученици да се ориентират по-бързо.

- Продуктът е достатъчно ангажиращ (геймплей елемент).

- Учителите могат да го използват като интерактивен инструмент в учебна среда.

# 2. Целева аудитория

- Нови ученици (8–12 клас)

- Учители

3. Основни ползи (Value Proposition)

- Бърза ориентация в материалната база на училището.

- Реалистична визуализация + интерактивен геймплей.

- Намаляване на времето за запознаване с разположението на стаи, кабинети, лаборатории.

- Атрактивен инструмент за презентации, дни на отворените врати и прием.

# 4. MVP Функционален Обхват

Разделен на MUST HAVE (без тях играта не е същата) и NICE TO HAVE (може да има доработки).

## 4.1. MUST HAVE (без тях играта не е същата)

- Движещ се герой с контроли (WASD + мишка).

- Реалистичен 3D модел на училището (реален мащаб, коридори, стаи).

- Отваряне и затваряне на врати чрез C# взаимодействия (trigger/collider).

- Реалистични анимации за движение на героя (idle, walk, run).

- Включване/изключване на осветлението в стаи (light toggles).

- Физика на сблъсъците – невъзможност да се минава през стени, чинове и обекти.

- Избор на герой – поне два модела (учител/ученик).

- Multiplayer за двама играчи – базов LAN или Photon PUN с минимална синхронизация на движение.

- Официален сайт на проекта (HTML/CSS/JS) с описание, снимки, видео и линк за изтегляне.

- Интеграция на AI – само минимална форма (пример: AI chatbot на сайта, който обяснява как работи софтуерът или дава информация за стаи).

## 4.2. NICE TO HAVE (може да има доработки)

(ще се развива след доказване на базовата версия)

1.Отваряне на прозорци и слънчева светлина

2.Отваряне на шкафове

3.Работа с 3D компютър в стая

4.Външен свят около училището

5.Начална точка в къща

6.Кола до училище

7.Образователни интеракции и мини-задачи

8.Табло с ключове за стаи

9.Сайтът като маркетплейс за играта и изкуствения интелект (free 10 въпроса на ден)

# 5. User Stories (MVP)

## 5.1. Играч (ученик)

- Като ученик искам да мога да се разхождам из училището, за да се запозная с разпределението на стаите.

- Като ученик искам да мога да отварям врати, за да влизам в помещенията.

- Като ученик искам да мога да сменя героя си, за да играя като ученик или учител.

- Като ученик искам да виждам осветлението да се включва/изключва, за да разбера как функционират стаите.

## 5.2. Учител

- Като учител искам да показвам училището на нови ученици, за да им помагам да се ориентират по-бързо.

- Като учител искам да има сайт с информация за проекта, за да демонстрирам софтуера на родителски срещи или представяния.

## 5.3. Технически потребител

- Като администратор искам проектът да работи стабилно, за да го демонстрирам в класната стая.

## 5.4. Multiplayer

- Като играч искам да мога да виждам друг играч как се движи в училището, за да взаимодействаме едновременно.

# 6. Архитектура (MVP)

## 6.1. Unity слой

- Unity 2022+

- 3D pipeline (URP или Built-in)

- C# скриптове за логика: движение, интеракции, анимации, осветление

- Прецизни Collider-и за физика

- Анимации с Animator Controller

- Networking (Unity Netcode for GameObjects)

## 6.2. 3D моделиране

- Blender – оптимизирани 3D модели

- 3D скенер → Mesh Cleanup → Retopology → Texturing

- Полигони: оптимизирани за smooth 60FPS

## 6.3. Уеб сайт

- HTML, CSS, JS

- Раздели:

  - За проекта

  - Галерия и видео

  - Инструкции за работа

  - Линк за изтегляне

  - AI Chatbot (JS + API + JSON форматиране)

# 7. MVP Backlog (списък задачи)

## Sprint 1 – Основи и движение

- Player controller (walk/run)

- Камера (1st/3rd person)

- Collider система

- Import на училищен модел

## Sprint 2 – Интеракции

- Door system (open/close)

- Light switch system

- Анимации на играча

## Sprint 3 – Среда

- Осветление

- Оптимизация

- Стая интериор (поне 3 помещения напълно готови)

## Sprint 4 – Multiplayer MVP

- Lobby за двама

- Синхронизация на движение

- Синхронизация на врати (минимална)

## Sprint 5 – Уеб сайт

- Дизайн на сайта

- Страница: за проекта

- Интеграция с AI (simple API)

- Хостване

# 8. Acceptance Criteria (критерии за приемане)

## Движение

- Героят може да ходи, тича, завива, без да преминава през обекти.

- FPS над 40 на стандартен PC.

## Интеракции

- Вратите се отварят и затварят при подход и натискане на бутон.

- Осветлението работи във всички стаи, включени в MVP.

## Модел на училището

- Коридори и стаи в реален мащаб.

- Поне три етажа напълно достъпни.

## Multiplayer

- Двама играчи виждат движението си в реално време.

- Синхронизацията няма видими забавяния над 200ms.

## Уеб сайт

- Съдържа поне 3 секции + бутон за изтегляне.

- Работещ AI модул (минимален чат).

# 9. Параметри за успех (MVP)

- Основна параметри: Колко време отнема нов ученик да намери конкретна стая в играта vs. реално.

- Retention: Учениците връщат ли се да разглеждат училището повторно (да/не).

- Feedback от учители: Поне 70% положителни оценки.

- Multiplayer стабилност: Под 5% дисконекции.

- Време за ориентация: Под 3 минути до първата успешна навигация.

# 10. Рискове и смекчаване

| Риск | Влияние | Решение |
| --- | --- | --- |
| Тежки 3D модели → лаг | Високо | Оптимизация + LOD + Baking |
| Multiplayer сложност | Средно | Photon PUN (готови решения) |
| Сайт с AI може да забавя | Ниско | Леко JS решение + кеширане |
| Твърде големи очаквания | Високо | MVP комуникация: „първа версия“ |